Перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных источников

в Поспелихинском районе **за 1 полугодие 2020 год** (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые  (да/нет) | Освоено средств, тыс. руб. | | План финансирования в 2019 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта (краткое описание) |
| Всего за период реализации | За отчетный период | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сельское хозяйство | ООО «Предгорье», строительство сельскохозяйственного помещения на 100 голов привязанного содержания в с.Николаевка | 13000,0 | 2016-2019 | Да | 12000,0 | - | 1000,0 | - | - | 0 | 4 этап (завершение строительства, согласование ввода объекта в эксплуатацию) |
| 2 | Сельское хозяйство | СПК «Знамя Родины», установка семенной очистительной линии | 30000,0 | 2016-2019 годы | Да | 19624,0 | 18285,0 | 15000,0 | 0 | 2 | 0 | 4 этап – строительство завершено, подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию |
| 3 | **Сельское хозяйство** | СПК «Заветы Ильича», строительство склада для хранения сельскохозяйственной продукции общей площадью 576 м2 (крытый сеновал) | 2453,0 | 2016-2019 гг. | Да | 2453,0 | 2500,0 | - | - | - | 0 | **5этап – ввод объекта в эксплуатацию** |
| 4 | **общественное питание** | ИП Тамоян Ашот Аршамович, строительство кафе с. Поспелиха, ул. Объездная, 8 а | 5000,0 | 2018-2020 | Да | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **5 этап – ввод объекта в эксплуатацию** |
| 5 | Торговля | Папонов Александр Александрович строительство магазина , ул Вокзальная, д.17.Торговая площадь 98,99 м2 | 3000,0 | 2018-2021 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 этап (стены, крыша)) |

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам, председатель комитета

финансам, налоговой и кредитной политике Е. Г. Баскакова