АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Поспелиха

22.10.2020 № 443

Об утверждении муниципальной программы«Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района»на 2021 – 2025 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»,в целях формирования современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Поспелихинского района, обеспечение ее надежного функционирования, Администрация Поспелихинского района Алтайского краяПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района»на 2021 – 2025 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Поспелихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Гилёву Т.Н.

Глава района И.А.Башмаков

Подготовил

Управляющий делами

Администрации района Т.Н. Гилева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации района по экономическим вопросам,

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике Е.Г. Баскакова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию

Администрации района Г.В. Ельникова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юридического

отдела Администрации района Е.А. Иванова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано с прокуратурой

Поспелихинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись ответственного за подготовку проекта, И.О. Фамилия)

Послано: в дело, отдел по социально-экономическому развитию, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике,Гилевой

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 22.10.2020г. N 443

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА» НА 2021 - 2025 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Информатизация органов местного

самоуправления Поспелихинского района» на 2021 - 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района" на 2021 - 2025 годы (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Поспелихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Поспелихинского района, органы Администрации района |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Поспелихинского района, обеспечение ее надежного функционирования |
| Задачи программы | 1. Развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления.  2. Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления.  3. Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.  4. Совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Поспелихинского района Алтайского края |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения.  2. Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Поспелихинского района.  3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района  4. Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами.  5. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта (портала) Администрации Поспелихинского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2021 года по 2025 год включительно.  Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2.750тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:  в 2021 году - 500 тыс. руб.  в 2022 году - 525 тыс. руб.  в 2023 году - 550 тыс. руб.  в 2024 году - 575 тыс. руб.  в 2025 году - 600 тыс. руб.  Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета Поспелихинского района на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Достижение значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на 2021 - 2025 годы.  2. Повышение эффективности управления органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.  3. Формирование на территории Поспелихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности к информации, в том числе к информации о деятельности органов местного самоуправления.  4. Обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в структурных подразделениях Администрации Поспелихинского района и её органах |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальнойпрограммы

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальнойпрограммы

Информация и информационные ресурсы играют важную роль в жизни жителей Поспелихинского района и работе органов местного самоуправления. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме невозможно без надежного инструмента по обмену данными между всеми участниками исполнения муниципальной услуги. Отказ от бумажных запросов в федеральные органы исполнительной власти и отсутствие требований по приему дополнительных документов от граждан в рамках оказания муниципальных услуг диктуют повышенные требования к надежности всех информационных систем, к их отлаженной и бесперебойной работе.

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании организационной, информационной, технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействия между структурными подразделениями Администрации района и органами местного самоуправления, для дальнейшего развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения доступности муниципальных услуг для населения муниципального образования. Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже построенных информационных систем и сервисов.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам доступа к открытым информационным ресурсам, размещённым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прогнозирования развития социально-экономических и общественно-политических процессов Поспелихинского района, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Работа с большим объемом документов и информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой современного муниципалитета. Одним из путей решения данной проблемы является использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота в Администрации района и её органах.

Полноценное использование системы электронного документооборота позволит экономить бумагу, ресурсы печатающих устройств и заправочных материалов для них, увеличит скорость обработки документов, в том числе обеспечит передачу информационных писем, проектов распоряжений и постановлений для согласования.

Реализация Указа Президента РФ от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» требует активного внедрения системы электронного документооборота не только в Администрации Поспелихинского района, но и во всех органах местного самоуправления муниципального образования.

В процессе развития информационных технологий повышается роль информационной безопасности и комплексной защиты информации и персональных данных. Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=2522B00EF685B56BBC22892FB4333736322B422838D387EC761C6C878959k5D) от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны соответствовать требованиям, утвержденными действующими нормативно-правовыми актами. Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации, таких как осуществление организационных мероприятий, легализация программного обеспечения, модернизация программно-аппаратных комплексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации.

Актуальной является проблема устаревания парка вычислительной и офисной техники. Относительно компьютерной техники в последние годы сложился стандарт оптимальной конфигурации, подходящей под большинство задач, но для парка офисной техники невозможна простая замена вышедшего из строя принтера на принтер такой же модели. Необходима разработка политики печати, направленной на экономию печатающих ресурсов и рациональное использования потенциала современных печатающих многофункциональных устройств. Информатизационная деятельность органов местного самоуправления Поспелихинского района строится на следующих принципах:

- самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов;

- перевод муниципальных услуг органов местного самоуправления на так называемые электронные услуги, когда взаимодействия между органами местного самоуправления и населением района, осуществляется в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

- формирование информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий;

- достоверность и оперативность информации, используемой в деятельности органов местного самоуправления;

- открытость муниципальных информационных ресурсов;

- обязательность обеспечения граждан необходимой информацией в пределах компетенции органов местного самоуправления.

Мероприятия муниципальной программы имеют социальную и гуманитарную направленность, предполагают комплексный и системный подход в решении проблем продвижения Поспелихинского района к информационному обществу.

II. Приоритетные направления реализации муниципальнойпрограммы, цели и задачи, описание основных ожидаемыхконечных результатов муниципальной программы, срокови этапов ее реализации

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальнойпрограммы

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Поспелихинского района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества.

Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Поспелихинского района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи муниципальной программы:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Поспелихинского района Алтайского края.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы предполагается:

- повышение эффективности управления органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Поспелихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения;

- повышение информированности и доступности официального сайта Администрации района для граждан и организаций Поспелихинского района;

- обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в структурных подразделениях Администрации района и её органах.

Для анализа указанных конечных результатов реализации муниципальной программы принимаются следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:

- доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и её органов компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения;

- доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Поспелихинского района;

- доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации Поспелихинского района и её органов;

- доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами;

Значения перечисленных индикаторов приведены в [приложении 1](#P189) к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2021 года по 2025 год включительно. Этапы реализации программы отсутствуют.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальнойпрограммы

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие в муниципальном образовании Поспелихинский район Алтайского края единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит структурным подразделениям Администрации Поспелихинского района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений Администрации Поспелихинского района, более тесно сотрудничать с населением для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического развития района.

Решение задач муниципальной программы позволит Администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития района, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления, непосредственного участия граждан в самоуправлении. Выделенные направления реализации программных мероприятий связаны между собой, некоторые направления пересекаются. Однако структурирование мероприятий муниципальной программы по направлениям позволит более эффективно организовать их реализацию и контроль.

Мероприятия муниципальной программы:

- приобретение комплектов программного обеспечения для обеспечения доступа рабочих мест сотрудников к информационным системам;

- приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание;

- проведение мероприятий по модернизации локальной вычислительного сети и парка офисной техники Администрации Поспелихинского района и ее структурных подразделений.

- приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения;

- ежегодное продление договора на сопровождение официального сайта Администрации района.

[Перечень](#P256) мероприятий муниципальной программы прилагается (приложение 2).

IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2750 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 500 тыс. руб.;

в 2022 году - 525 тыс. руб.;

в 2023 году - 550 тыс. руб.;

в 2024 году - 575 тыс. руб.;

в 2025 году - 600 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета Поспелихинского района на очередной финансовый год.

[Объемы](#P374) и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

V. Анализ рисков реализации муниципальной программыи описание мер управления рисками реализации муниципальнойпрограммы

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

- нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам;

- сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы, (снижение риска возможно путем своевременной корректировки мероприятий муниципальной программы, перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями);

- организационные риски, связанные с необходимостью обучения специалистов и согласованности действий при работе в новейших информационных системах.

Данные риски могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Поспелихинского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного

самоуправления Поспелихинского района»

на 2021 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере | Значение по годам | | | | | |
| 2020 | Годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района» на 2018 - 2022 годы | | | | | | | | |
| 1. | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и её структурных подразделений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 72 | 65 | 60 | 55 |  | 10 |
| 2. | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Поспелихинского района | % | 19 | 20 | 35 | 40 | 52 | 60 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов Поспелихинского района | % | 64 | 68 | 70 | 74 | 78 | 100 |
| 4. | Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами | % |  | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного

самоуправления Поспелихинского района»

на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма затрат (тыс.руб.) | | | | | | Источники финансирования |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Поспелихинскогорайона, обеспечение ее надежного функционирования | 2021 -2025 гг. | Администрация Поспелихинского района, органыАдминистрации района | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 2750 | Местный бюджет |
| Задача 1: Развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1:  приобретение комплектов программного обеспечения для обеспечения доступа рабочих мест сотрудников к информационным системам | 2021 - 2025 гг. | Администрация Поспелихинского района, органы Администрации района | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 170 | Местный бюджет |
| Мероприятие 1.2:  приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 2021 - 2025 гг. | Администрация Поспелихинскогорайона, органы Администрации района | 105 | 100 | 100 | 150 | 150 | 605 |  |
| Задача 2: Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1:  приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 2021 - 2025 гг. | Администрация Поспелихинского района, органы Администрации района | 190 | 290 | 295 | 265 | 290 | 1330 | Местный бюджет |
| Задача 3: Совершенствование систем защиты информации и персональных данных | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1:  приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 2021 - 2025 гг. | Администрация Поспелихинского района, органы Администрации района | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 560 | Местный бюджет |
| Задача 4: Совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Поспелихинского района Алтайского края | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1:  Ежегодное продление договора на сопровождение сайта Администрации района | 2021-2025гг. | Администрация Поспелихинского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | Местный бюджет |
| Мероприятие 2  Приобретение фотоаппарата для публикации фотографий на сайте | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | Местный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного

самоуправления Поспелихинского района»

на 2021 - 2025 годы

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА» НА 2021 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Суммы расходов, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Всего финансовых затрат | 2750 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 2750 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного

самоуправления Поспелихинского района»

на 2021 - 2025 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности

муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.