АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 06.04.2020 | № 162 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении адресной инвестиционной программы Поспелихинского района на 2020 год и плановый период до 2022 года |  |

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 42 «О районном бюджете Поспелихинского района Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресную инвестиционную программу Поспелихинского района на 2020 год и плановый период до 2022 года согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Жилина Д.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 06.04.2020 № 162

Адресная инвестиционная программа

Поспелихинского района на 2020 год и плановый период до 2022 года

**ПАСПОРТ**

**программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Отдел по строительству и архитектуре Администрации района |
| Соисполнители программы | Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации района;  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;  Муниципальные учреждения района. |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты  программы |  |
| Цели программы | - решение важнейших социально-экономических вопросов в части реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района;  - снижение уровня кредиторской задолженности. |
| Задачи программы | за счёт муниципальных капитальных вложений, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год:  - осуществление разработки, актуализации проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы документации, проведение работ по техническому обследованию объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района, проведение проверки достоверности сметной стоимости сметной документации;  - осуществление капитального ремонта, ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района;  - получение услуг финансовой аренды (лизинга);  - погашение кредиторской задолженности. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | Разработка проектной документации по отводу грунтовых вод в с.Поспелиха, снос детского сада «Колосок» с.Клепечиха, приобретение 1 единицы спецтехники. |
| Сроки этапы реализации  программы | 2020-2022 годы |
| Объемы финансирования  программы | Объем финансирования **10 640,5 тыс. рублей**, в том числе:  2020 год – 7 872,5 тыс.рублей;  2021 год – 2 214,4 тыс.рублей;  2022 год – 553,6 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Снижение кредиторской задолженности, разработка и актуализация проектной документации для дальнейшего включения объекта в федеральные и государственные программы, приобретение спецтехники. |

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

«Адресная инвестиционная программа Поспелихинского района на 2020 год и плановый период до 2022 года» - далее «Программа» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края, решением Поспелихинского районного совета народных депутатов от 20.12.2019 № 43 «Об утверждении районного бюджета Поспелихинского района Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» и призвана решать вопросы социально-экономического развития района и разработки финансовых и организационных механизмов инвестиций в основной капитал.

**2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ**

На территории Поспелихинского района расположены 13 детских садов, 19 общеобразовательных учреждений, 21 учреждение культуры. Большинство объектов социальной сферы построены более 50 лет назад и требуют значительных финансовых вложений для текущего и капитального ремонта.

Чтобы обеспечить местами детей в возрасте от 1 года 6 месяцев необходимо строительство ясли-сада на 140 мест в с.Поспелиха. Данное мероприятие будет реализовано в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае».

Для обеспечения безопасности жителей центральной части с.Клепечиха необходимо проведение мероприятий по сносу аварийного здания детского сада «Клосок». Для реализации данного мероприятия подготовлена проектная документация и проведение демонтажных работ в рамках данной программы в виду большой стоимости.

Ситуация с грунтовыми водами на территории с. Поспелиха изменилась. 70% территории с. Поспелиха в настоящее время имеет высокий уровень грунтовых вод. Если раньше это были западная, юго-западная часть с. Поспелиха, то за последние 2-3 года грунтовая вода стала заходить в дома, расположенные в центральной, восточной части с. Поспелиха, микрорайоне МИС. В некоторых многоквартирных, индивидуальных жилых домах, детских садах и по настоящее время грунтовая вода стоит в подвалах и погребах. Данный факт приводит к постепенному разрушению фундаментов, появлению трещин в стенах и ухудшению эксплуатационных характеристик зданий. Что приводит к росту социальной напряженности в с.Поспелиха. В настоящее время в зоне риска подтопления грунтовыми водами стоит около 800 домов с. Поспелиха. Для решения данного вопроса необходима разработка проектно-сметной документации для дальнейшего включения мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в федеральные и краевые программы.

«Адресная инвестиционная программа Поспелихинского района на 2020 год и плановый период до 2022 года» направлена на улучшение социально-экономической ситуации в районе.

1. **ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является:

- решение важнейших социально-экономических вопросов в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района;

- снижение уровня кредиторской задолженности.

1. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

1. Реализация Программы осуществляется отделом по строительству и архитектуре, отделом по ЖКХ и транспорту, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района, бюджетными учреждениями района.

2. Выбор подрядной организации и заключение муниципальных контрактов (договоров подряда) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Финансирование осуществляется за счёт средств краевого и районного бюджетов.

4. Расходование средств на реализацию программы производится на основании постановления Администрации района.

1. **ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Задачей Программы является осуществление за счёт муниципальных капитальных вложений, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года:

- осуществление разработки, актуализации проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы документации, проведение работ по техническому обследованию объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района, проведение проверки достоверности сметной стоимости сметной документации;

- осуществление капитального ремонта, ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района;

- получение услуг финансовой аренды (лизинга).

по объектам согласно таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период до 2022 года

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Участник программы | Финансирование тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| **всего** | краевой бюджет | районный бюджет | **всего** | краевой бюджет | районный бюджет | **всего** | краевой бюджет | районный бюджет | **всего** | краевой бюджет | районный бюджет |
| **ВСЕГО: в том числе** | |  | **10640,5** | **0,0** | **10640,5** | **7872,5** | **0,0** | **7872,5** | **2214,4** | **0,0** | **2214,4** | **553,6** | **0,0** | **553,6** |
| **Цель 1** Решение важнейших социально-экономических вопросов в части реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района | |  | **10640,5** | **0,0** | **10640,5** | **7872,5** | **0,0** | **7872,5** | **2214,4** | **0,0** | **2214,4** | **553,6** | **0,0** | **553,6** |
| **Задача 1.1.** Осуществление разработки, актуализации проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы документации, проведение работ по техническому обследованию объектов социальной сферы и комму-нального назначения Поспелихинского района, проведение проверки достоверности сметной стоимости сметной документации | |  | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **442,4** | **0,0** | **442,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по отводу грунтовых вод в с.Поспелиха | Администрация района | **442,4** | 0,0 | 442,4 | **442,4** |  | 442,4 | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| **Задача 1.2.** Осуществление капитального ремонта, ремонта объектов социальной сферы и коммунального назначения Поспелихинского района | |  | **5282,2** | **0,0** | **5282,2** | **5282,2** | **0,0** | **5282,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1. | Снос детского сада "Колосок" в с.Клепечиха | Администрация района | **5282,2** | 0,0 | 5282,2 | **5282,2** |  | 5282,2 | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.3. Прочие объекты** | |  | **4915,9** | **0,0** | **4915,9** | **2147,9** | **0,0** | **2147,9** | **2214,4** | **0,0** | **2214,4** | **553,6** | **0,0** | **553,6** |
| 1.3.1. | Услуги Финансовой вренды (лизинга) эксковатора погрузчика с дополнительным оборудованием | Администрация района | **4915,9** | 0,0 | 4915,9 | **2147,9** |  | 2147,9 | **2214,4** |  | 2214,4 | **553,6** |  | 553,6 |

Таблица 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации адресной инвестиционной программы

на 2019 год и плановый период до 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей, | | | |
| ВСЕГО, в том числе: | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Всего финансовых затрат | 10 640,5 | 7 872,5 | 2.214,4 | 553,6 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 10 640,5 | 7 872,5 | 2.214,4 | 553,6 |
| из краевого бюджета | - |  | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 10 640,5 | 7 872,5 | 2.214,4 | 553,6 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 10 640,5 | 7 872,5 | 2.214,4 | 553,6 |
| из краевого бюджета |  |  | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - |
| НИОКР\* | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Прочие расходы | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |
| из районного бюджета | - | - | - | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - |

Подготовил:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по строительству и архитектуре | А.М.Отчик |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |
|  |  |
| Согласовано: |  |
| Заместитель главы Администрации района, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике | Е.Г. Баскакова |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |
|  |  |
| Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам | Д.В. Жилин |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |
|  |  |
| Начальник отдела социально-экономического развития | Г.В. Ельникова |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |  |
|  |  |
| Начальник юридического отдела | Е.А. Иванова |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |
|  |  |
| Управляющий делами | Т.Н. Гилева |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |

Согласовано с прокуратурой

Поспелихинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись ответственного за подготовку проекта, И.О. Фамилия)

Послано: в дело, Баскакова Е.Г., Жилину Д.В., отдел по строительству, отдел социально-экономического развития, справочно-информационный портал