АДМИНИСТРАЦИЯ 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ СЕЛЬСОВЕТА

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                                                                                                                    № 10

п. 12 лет Октября

О реализации мероприятий по пропуску паводковых вод весенний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики 12 лет Октября сельсовета в период весеннего половодья 2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при Администрации 12 лет Октября сельсовета паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Рожков А.И., глава сельсовета;

Заместитель председателя комиссии: Бернд Ю.В., председатель 12 лет Октября сельского Совета депутатов (по согласованию);

Члены комиссии:

Гайдис К.С., участковый уполномоченный полиции (по согласованию),

Кароннов В.А., глава КФХ (по согласованию),

Космынина Е.Г., зав. филиалом МКОУ «ПСОШ № 3» 12 лет Октября СОШ (по согласованию),

Макаров С.И., глава КФХ (по согласованию),

Попов К.Н., слесарь МКП «Жилкомсервис» (по согласованию),

Спицын Г.С., участковый терапевт (по согласованию),

Токарь Д.В., глава КФХ (по согласованию).

2. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий 12 лет Октября сельсовета на период пропуска паводковых вод весной 2021 года. Прилагается (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, организаций и учреждений:

провести очистку крыш зданий от снега;

обеспечить пропуск паводковых вод по прилежащей территории;

организовать аварийные бригады, закрепить за ними конкретные участки на весь период весеннего паводка, обеспечив их техникой, инструментами и материалами, необходимыми для ликвидации аварийных ситуаций;

предоставить в распоряжение паводковой комиссии необходимую технику для организации и проведения мероприятий.

4. Рекомендовать слесарю МКП «Жилкомсервис» (Попов К.Н.):

провести необходимую работу по герметизации всех действующих скважин, водопроводных колодцев и отводу от них паводковых вод;

выполнить ревизию запорной арматуры, водоразборных колонок, водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть.

5. Организовать на время паводка дежурство работников Администрации сельсовета для приемки заявок от населения, направления техники для оказания помощи, оперативной связи и взаимодействия с дежурным оператором ЕДДС. График дежурства ответственных лиц на период пропуска паводковых вод прилагается (приложение № 2).

6. Рекомендовать жителям поселков провести очистку крыш домов от скопившегося снега.

7. Главам КФХ (Макаров С.И., Деревицкий С.И., Кароннов В.И., Панарин Д.В.), директору ООО «КФХ Стиль» (Манн В.В.) на период пропуска паводковых вод создать резерв дизельного топлива и бензина для заправки техники для проведения аварийно-спасательных работ, выделить необходимую технику по заявкам дежурного оператора ЕДДС, главы сельсовета (Рожков А.И.), председателя сельского Совета депутатов (Бернд Ю.В.). Расчет технических средств на период пропуска паводковых вод прилагается (приложение № 3).

8. Считать дежурными водителями на случай проведения первоочередных аварийно–спасательных работ Рожкова А.И. (УАЗ 220695-04), Верещагина В.А. (УАЗ 3962 (по согласованию)).

9. Считать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 06.03.2019 № 06 «О мероприятиях по пропуску паводковых вод весной 2020 года».

10. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                             А.И. Рожков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Администрации сельсовета

от 16.03.2021 № 10

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по

защите населения и территорий 12 лет Октября сельсовета в период паводковых вод весной 2021 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить и скорректировать план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком | До 28.02 | Рожков А.И. Макаров С.И. Кароннов В.А. Панарин Д.В. Мертышев С.И. |
| 2 | Обследовать: объекты на транспортных коммуникациях, очистить водопроводные трубы под дорогами; линии электропередач и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному обеспечению надёжности | До 25.03 | ДСУ -8 (Идт А.В.) КФХ (Макаров С.И., Кароннов В.А., Панарин Д.В., Мертышев С.И.) Участок РЭС (Макаров С.С.) Участок УТЭ (Крылов Д.А.) |
| 3 | Провести ревизию гидротехнических сооружений и принять меры по предотвращению ЧС на них во время паводка | До 29.03 | Рожков А.И. |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ | До 15.03 | Рожков А.И. |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химреагентов для обеспечения надёжной работы водопроводных сооружений. Выполнить ревизию запорной арматуры водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | До 10.03 | Участок МКП «Жилкомсервис» (Попов К.Н.) |
| 6 | Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определить порядок эвакуации населения, создать условия для временного проживания, снабжения населения продовольствием | До 22.03 | Рожков А.И. |
| 7 | Учесть все необходимые плавательные средства, принадлежащие гражданам, предприятиям, заключить с владельцами договоры и привести их в полную готовность на случай экстренного вывоза людей и имущества из зоны затопления | До 29.03 | Рожков А.И. |
| 8 | Вести разъяснительную работу с населением (памятки, листовки, беседы) о мерах безопасности в период весеннего половодья | Постоянно | Рожков А.И. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

Администрации сельсовета

от 16.03.2021 № 10

ГРАФИК

дежурства ответственных лиц на период пропуска паводковых вод весной

2020 года

| Дата дежурства | Ф.И.О. | Номера рабочего и домашнего телефонов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 01.04.2019 | Рожков А.И. | 29-3-43, 29-4-19 |
| 02.04.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |
| 03.04.2019 | Макаренко Л. С. | 29-3-43, 29-4-79 |
| 04.04.2019 | Пугач Л.И. | 29-3-67, 29-4-44 |
| 05.04.2019 | Гефнидер И.В. | 29-3-67, 89831021177 |
| 06.04.2019 | Букреева Л.В. | 29-3-67 |
| 07.04.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |
| 08.04.2019 | Дюкарева Т.В. | 29-3-67, 29-3-56 |
| 09.04.2019 | Рожков А.И. | 29-3-43, 29-4-19 |
| 10.04.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |
| 11.04.2019 | Макаренко Л. С. | 29-3-43, 29-4-79 |
| 13.04.2019 | Пугач Л.И. | 29-3-67, 29-4-44 |
| 14.04.2019 | Гефнидер И.В. | 29-3-67, 89831021177 |
| 15.04.2019 | Букреева Л.В. | 29-3-67 |
| 16.04.2019 | Рожков А.И. | 29-3-43, 29-4-19 |
| 17.04.2019 | Дюкарева Т.В. | 29-3-67, 29-3-56 |
| 18.04.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |
| 19.04.2019 | Макаренко Л. С. | 29-3-43, 29-4-79 |
| 20.04.2019 | Пугач Л.И. | 29-3-67, 29-4-44 |
| 21.04.2019 | Гефнидер И.В. | 29-3-67, 89831021177 |
| 22.04.2019 | Букреева Л.В. | 29-3-67 |
| 23.04.2019 | Рожков А.И. | 29-3-43, 29-4-19 |
| 24.04.2019 | Дюкарева Т.В. | 29-3-67, 29-3-56 |
| 25.04.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |
| 26.04.2019 | Макаренко Л. С. | 29-3-43, 29-4-79 |
| 27.04.2019 | Гефнидер И.В. | 29-3-43; 89831021177 |
| 28.04.2019 | Дюкарева Т.В. | 29-3-67, 29-3-56 |
| 29.04.2019 | Рожков А.И. | 29-3-43, 29-4-19 |
| 30.09.2019 | Казанцева Н.И. | 29-3-43, 89132325178 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению

Администрации сельсовета

от 16.03.2021 № 10

РАСЧЕТ

технических средств на период пропуска паводковых вод весной 2021 года

| № п/п | Наименование организации | Марка технического средства | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КФХ «Макаров С.И.» | Т-4 (бульдозер) | 1 |
| 2 | КФХ «Панарин Д.В.» | МТЗ – 80 (КУН) ЮМЗ – 6 с навеской | 1 1 |
| 3 | Отделение ООО «КФХ Стиль» | К-701 | 1 |