Перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных источников

в Поспелихинском районе **за 2 квартал 2021 год** (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые  (да/нет) | Освоено средств, тыс. руб. | | План финансирования в 2021 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта (краткое описание) |
| Всего за период реализации | За отчетный период | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сельское хозяйство | СПК «Знамя Родины» строительство арочного склада 1.1 км на Северо-Запад от К-Мысов. | 50000,0 | 2021-2022 | Да | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | Начальный этап |
| 2 | Сельское хозяйство | СПК «Знамя Родины», установка семенной очистительной линии | 30000,0 | 2019-2021 г. | Да | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | **Введен в эксплуатацию** |
| 3 | **Сельское хозяйство** | ИП Гуляев И.Ю., строительство склада для хранения и переработки сельсохозяйственной продукции | 30000,0 | 2020-2021г. | Да | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 2 этап (стены, крыша) |
| 4 | **Сельское хозяйство** | ИП Редькин О.Г строительство цеха по переработке с/х продукции. | 40000,0 | 2021-2022 | Да | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | Начальный этап |
| 5 | **Сельское хозяйство** | ООО «Мелира», строительство механизированного тока | 50000,0 | 2020-2021 | Да | 0 | 0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 2 этап –крыша, стены |
| 6 | **Тоговля** | ИП Пигарева О.Н. реконструкция магазина по ул. Коммунистической, 78Б | 3000,0 | 2020-2021 | Да | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | Начальный этап |
| 7 | **Торговля** | ООО «Мелира» Строительство объекта для иного технического оборудования (ст. Озимая) | 50000,00 | 2021-2022 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальный этап |

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам, председатель комитета

финансам, налоговой и кредитной политике Е. Г. Баскакова