Перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет **внебюджетных источников**

в Поспелихинском районе **за 9 месяцев 2022 год** (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость проекта тыс. рублей(оценка) | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые(да/нет) | Освоено средств,тыс. руб. (оценка) | План финансирования в 2022 году, тыс. руб.(оценка) | Создание рабочих мест | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта (краткое описание) |
| Всего за период реализации | За отчетный период | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Сельское хозяйство** | ИП Гуляев И.Ю., строительство склада для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 30000,0 | 2020-2021г. | Да | 20000,0 | 9000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 2 этап (стены, крыша) |
| 2 | **Сельское хозяйство** | ИП Гуляев И.Ю., строительство резервуарная установка СУГ для подключения зерносушильного оборудования (площадь 105 м. кв.) | 2500,0 | 2022 г. | Да | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 1. начальный этап
 |
| 3 | **Сельское хозяйство** | ООО «Мелира», строительство механизированного тока | 50000,0 | 2020-2022 г. | Да | 50000.0 | 0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 4 этап –подготовка объекта к вводу |

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам, председатель комитета

финансам, налоговой и кредитной политике Е. Г. Баскакова